鄂州市樊口污水处理工程BOT项目

中期评估服务

询价通知书

采购项目编号：

采   购   人：鄂州市水利和湖泊局

二〇二四年九月

目  录

第一章  询价邀请函	3

第二章  询价须知前附表	7

第三章  采购任务书	17

第四章  评分标准	17

第五章  采购合同(样本)	28

第六章  响应文件格式	31

# 第一章  询价邀请函

项目概况：

鄂州市樊口污水处理工程BOT项目中期评估服务采购项目的潜在供应商应在鄂州市水利和湖泊局供排水管理科获取采购文件，并于2024年9月23日11点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：鄂州市樊口污水处理工程BOT项目中期评估服务

采购方式：询价

采购费用：最高限价11万元人民币，报价高于限价为废标。

建设内容：本项目主要建设内容包括采用 A/A/O 污水处理工艺建设3万m³/日污水处理工程，分三期建设，每期1万m³/日,目前已建成1万m³/日。污水处理厂出水水质应符合国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，以改善城市生态环境，提升城市现代化水平。

服务范围和内容（详见第三章采购任务书）：

1、明确本项目评估对象，确定评估目标。

2、制定《中期评估工作方案》，制定评估指标、重点内容、评估方法、评估工作的组织与实施、工作进度计划表等内容。

3、根据中期评估工作方案，区分责任主体，对项目公司及项目本身开展评估。主要采取资料查阅、实地查看、抽样调研、参与方访谈等方式开展评估工作。

4、依据国家及省市相关标准及要求，结合资料收集及评估结果，编制《中期评估报告》（初稿）。

5、向采购人提交初稿并汇报项目情况，根据采购人修改意见，修改完善报告，出具《中期评估报告》成果文件。

6、完成《中期评估报告》终稿，并将评估过程中收集与形成的资料一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

7、针对特许经营协议原约定不完整或者不符合现行政策规定的内容，协助政府与社会资本方进行谈判并签订补充协议。

8、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同服务期限：自合同签订之日起至2024年12月20日。

## 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或2023年财务报告）；

(3)有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺或提供相应证明材料）；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面承诺）；

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）；

(6)法律、行政法规规定的其他条件（提供书面承诺）。

2.本项目的特定资格要求:

（1）供应商在“信用中国”( www.creditchina.gov.cn )网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站( www.ccgp.gov.cn )政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网上查询截图) 。

3.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

时间：2024年9月14日至2024年9月17日，每天上午9：00至12：00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：鄂州市水利和湖泊局供排水管理科（鄂州市武昌大道471号5168办公室）

方式：符合资格的供应商应当在获取时间内，携带以下资格证明材料领取询价文件。

1.法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件领取。

2.法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件并加盖公司公章领取。

3.资格证明文件原件及复印件。(原件核验后退还）

## 四、评审方法

采购人确定3人以上评标委员会，评标委员会对响应供应商进行资格审查；评标委员会在通过资格审查的响应供应商中推荐综合评分最高的供应商为成交供应商。响应供应商不足三家或者通过资格审查的供应商不足三家，应重新采购。

## 五、响应文件提交

截止时间：2024年9月23日11点30分（北京时间）

地点：鄂州市水利和湖泊局供排水管理科（鄂州市武昌大道471号5168办公室）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

供应商的委托人代表需携带委托书原件、身份证原件参加询价，供应商的法人参会只需携带身份原件及法定代表人身份证明。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：鄂州市水利和湖泊局

地    址：鄂州市武昌大道471号5168办公室

联系方式：027-60229128

2.项目联系人信息

项目联系人：熊主任

电话：13677169626

# 第二章  询价须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 鄂州市樊口污水处理工程BOT项目中期评估服务 |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2024年12月20日 |
| 4 | 质量目标 | 合格 |
| 5 | 采购人 | 采购人：鄂州市水利和湖泊局供排水管理科 联系人：熊主任 地址: 鄂州市武昌大道027-60229128 |
| 6 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即: (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录； (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.本项目的特定资格要求: （1）供应商在“信用中国”( www.creditchina.gov.cn )网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站( www.ccgp.gov.cn )政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网上查询截图) 。 3.本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 采购范围 | 1、明确本项目评估对象，确定评估目标。 2、制定《中期评估工作方案》，制定评估指标、重点内容、评估方法、评估工作的组织与实施、工作进度计划表等内容。 3、根据中期评估工作方案，区分责任主体，对项目公司及项目本身开展评估。主要采取资料查阅、实地查看、抽样调研、参与方访谈等方式开展评估工作。 4、依据国家及省市相关标准及要求，结合资料收集及评估结果，编制《中期评估报告》（初稿）。 5、向采购人提交初稿并汇报项目情况，根据采购人修改意见，修改完善报告，出具《中期评估报告》成果文件。 6、完成《中期评估报告》终稿，并将评估过程中收集与形成的资料一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。 7、针对特许经营协议原约定不完整或者不符合现行政策规定的内容，协助政府与社会资本方进行谈判并签订补充协议。 8、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 详见第三章采购任务书 |
| 8 | 付款方式 | 成交供应商与采购人自行协商 |
| 9 | 投标有效期 | 30天(从投标截止之日算起) |
| 10 | 最高限价 | 最高限价11万元，报价高于限价为废标。 |
| 11 | 询价供应商 提出答疑 | 询价截止日前1天将要求答疑的问题以书面形式由法定代表人授权委托人送至采购方鄂州市水利和湖泊局供排水管理科，联系人：熊主任，联系电话：027-60229128 |
| 12 | 领取答疑文件时间地点 | 地点：鄂州市水利和湖泊局供排水管理科（鄂州市武昌大道471号5168办公室） 时间：提出答疑截止日后1天内 |
| 13 | 递交投标文件的截止时间 | 2024年9月23日11时30分 |
| 14 | 投标文件的 份数 | 正本一份，副本一份。电子文件一份（U盘存储PDF格式） |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 17 | 签字和（或） 盖章要求 | 按询价文件要求的格式，要求盖章或签字处均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代表人签字或盖章。 |
| 18 | 响应文件递交 地点、时间 | 地点:鄂州市武昌大道471号5168办公室 时间：2024年9月23日11时30分 |
| 19 | 供应商代表出席询价会要求 | 供应商的委托人代表需携带委托书原件、身份证原件参加询价，供应商的法人参会只需携带身份原件及法定代表人身份证明，否则，供应商不具备询价资格。 |
| 20 | 询价小组的组建 | 询价小组由相关技术及经济等方面的专家共3人组成。 |

一、总  则

1.适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：详见《询价须知前附表》。

2.2“供应商”是指：获得该项目询价小组确定参加询价的法人或者其他组织。如供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

2.3“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商的应具备以下条件,并提供相关证明材料,对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，询价小组将拒绝其参加询价。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。（详见本文件“第五章  响应文件格式资格审查证明文件”）

4.本项目不接受联合体参与询价。

5.费用

供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

6.响应文件编制基本要求

6.1响应文件和采购人就有关询价的所有来往函电均应使用简体中文。

6.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包询价的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

6.4如因供应商只提供本文件要求的部分内容或附件的，询价小组有权拒绝其补充和询价。

6.5响应文件的组成

详见本竞争性询价文件“第五章  响应文件格式”

7.计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

8.本项目询价有效期为询价之日算起（30）日历日内保持有效，在此期间响应文件有效。询价结束后，在有效期内询价供应商不得改变询价报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，询价小组将视响应文件无效予以拒绝。

8.1.在特殊情况下，在原询价有效期满之前，采购人可向询价供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。询价供应商可以拒绝政府采购代理机构的要求。同意延长询价有效期的询价供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

9.报价以人民币报价。

9.1.对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。在询价活动中，供应商的报价不得低于市场合理成本价，否则，询价小组有权否决其询价资格。

10.成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

五、响应文件的份数、封装和递交

11.响应文件的份数和封装

11.1响应文件编制应按要求胶装，不得采用活页夹等可随时拆开的方式装订，逐页编码并编制详细目录。正本壹份，副本壹份，正本要逐页加盖公章，副本可以是正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准。然后正、副本一并封装在一个外层档案袋或牛皮纸中密封。

11.2响应文件的外层密封套上应写明:项目编号、项目名称、询价内容、供应商名称并加盖公章。

12.响应文件的递交

12.1所有响应文件应于第一章“询价邀请函”中规定的时间前递交到指定的询价地点。

13.迟交的响应文件

13.1采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

六、询价小组的组成

14.本次询价由采购人依法组建的询价小组进行。

14.1询价小组成员由专家三名（技术、经济等方面）组成，由采购人依法组建。

14.2询价小组负责制定询价文件、确定询价供应商名单、响应文件的评审、询价、根据询价情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、询价的步骤

15.询价供应商授权代表按要求参加本项目询价过程。

16.资格性评审

16.1询价小组验证各供应商法人（负责人）或委托授权人的身份。供应商法人（负责人）或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，询价小组将拒绝该供应商参加询价。

16.2询价小组根据询价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合询价文件要求的响应文件按无效文件处理，不进入询价，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。

17.询价

17.2询价小组对照询价文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行询价，并了解其报价组成情况。询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

17.3响应文件的澄清和说明

1）询价小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖印章。

3）供应商可以对参加询价项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交询价小组。

17.4询价小组按询价文件设定的方法和标准确定询价供应商符合询价文件要求的，该询价供应商即为合格的供应商。

17.5合格的供应商不足3家的，询价小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮询价。否则，本次询价终止，重新开展采购活动。

18.询价文件修正

18.1询价小组可根据询价文件和询价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询价文件中的其他内容。对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分。

18.2询价小组将询价文件的修改结果以书面形式通知参加询价的供应商。

18.3询价供应商根据询价情况和询价文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交询价小组。逾时不交的，视同放弃询价。修正文件与响应文件同具法律效应。

19.报价（报价表格详见附件）

19.1询价供应商的报价均超过了采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，询价活动终止。

八、确定成交供应商

20.询价小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出成交候选人，确定成交供应商，并编写评审报告。

21.采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低的原则确定成交供应商。（若出现两家及以上的有效最低报价，以公司注册资金高者成交）

22.成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据询价小组评审结果次序依次递补。

九、发出成交通知书

23采购人在成交供应商确定后，同时向成交供应商发出成交通知书。

24.相关供应商对成交结果、询价过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向政府采购人提出询问或质疑，政府采购人将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

24.1质疑人的名称、地址、电话等；

24.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

24.3具体的质疑事项和请求；

24.4与质疑事项相关的证明材料；

24.5提起质疑的日期。

十、签订合同

25.成交供应商在收到成交通知书后，十五日内与采购人签订服务合同。

十一、适用法律

26.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非询价采购方式管理办法》及相关法规。

# 第三章  采购任务书

项目名称：鄂州市樊口污水处理工程BOT项目中期评估咨询服务

服务期限：自合同签订之日起至2024年12月20日

付款方式：成交供应商与采购人自行协商。

项目限价：本项目的采购最高限价为人民币11万元，超过采购最高限价按废标处理，恶意低价投标将会降低投标的价格评分或废标处理。

项目背景情况：鄂州市樊口污水处理工程BOT项目（以下简称“本项目”）主要建设内容包括采用 A/A/O 污水处理工艺建设3万m³/日污水处理工程，分三期建设，每期1万m³/日，目前仅于2009年完成第一期建设完成并投入运营。考虑项目当前实施进度，根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关政策文件精神，本项目拟开展项目中期评估工作事项。

开展中期评估是项目生命周期管理中的重要环节，有利于全面实施项目预算绩效管理，深入了解项目实施具体进度，建立科学、合理的项目绩效评估管理及监督体系，提高财政资源配置效率和使用效益。开展中期评估是保障项目持续稳定运营的必要举措，通过评估项目实际表现与预期目标之间的差距，有利于及时识别污水处理综合整治实施过程中的问题和风险，为后续改进提供现实依据。开展中期评估还是保障社会公共利益的具体表现，中期评估工作将为公众和利益相关方提供项目进展的详细信息，增强项目的透明度，促进项目的长期可持续发展。

项目拟达到效果：本项目拟通过聘请第三方机构，对鄂州市樊口污水处理工程BOT项目的建设情况和运营状况进行检查，针对项目重点分析项目运行状况和项目合同管理情况检验项目是否按照项目合同进行建设实施，针对已发现相关问题制订应对措施，并提升项目未来管理水平。评估项目公司是否能实现可持续长久良好运营，为政府相关主管部门及决策者提供参考。

项目服务范围及内容：

本项目服务范围及内容为完成整个项目的中期评估，评估内容包括但不限于项目概况（项目基本情况、项目实施机构、特许经营的主要内容、项目的产出目标、运营评价指标以及指标值设定和调整情况）、评估范围和程序（评估依据、评估目的、评估对象、评估周期、评估原则和方法、评估范围、评估程序）、项目整体评价分析（包括程序完整性评估、前后一致性评估、目标实现性评估、履约完全性评估）、专项评价分析（包括项目建设（技术）评估、项目运营评估（项目公司、制度建设、财务管理、资产管理、安全管理等情况；产品或服务供应情况）、监管情况评估（含信息披露 、公众参与）、特许经营方案评估、特许经营协议评估）、项目偏差分析（偏差分析的目的与意义；偏差分析的主要内容，包括建设管理偏差分析、运营维护偏差分析、监管情况偏差分析、项目效果偏差分析、其他偏差分析；偏差分析的方法步骤，包括数据收集、数据对比、原因剖析；偏差分析的注意事项，包括确保数据准确性、注重多维度分析、强化沟通与协作、注重持续改进，提出纠偏措施，包括纠偏的路径、纠偏的方法）、结论与建议（包括对照项目目标是否实现、项目是否可持续运行、针对本项目提出针对性建议、中期评估结果应用）。针对特许经营协议原约定不完整或者不符合现行政策规定的内容，协助政府与社会资本方进行谈判并签订补充协议。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

工作成果：

本项目拟聘请第三方机构提供中期评估咨询服务，并输出中期评估相关成果文件，具体工作成果包括：

1、《中期评估报告》

内容包括概述、项目公司评估、项目合同评估、政府履责情况、项目合同履约评估、评估结论与建议等。同时，报告应针对评估目标分析偏差情况，并为未来运营提出合同管理建议等必要内容。

2、相关可行性建议

根据评估过程中发现的相关问题提出具体建议，包括项目公司建议、项目合同建议、政府履责建议以及其他建议。

3、补充协议

针对特许经营协议原约定不完整或者不符合现行政策规定的内容，协助政府与社会资本方进行谈判并签订补充协议。

工作成果编制依据：

（1）《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）

（2）《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（4）《湖北省市政公用事业特许经营项目中期评估工作指引（试行）》

（5）其他有关项目资料及数据

成果文件要求：

- 需满足国家其他相关法律、法规要求，满足国家相关标准、行业标准、地方标准、上级文件及上位规划的要求。

- 指导未来一定时期内污水处理管理工作，为全市经济社会发展提供污水处理保障和决策依据。

- 形成一套完善的中期评估操作流程，为今后中期评估工作开展提供依据。

- 研究和讨论项目建设、项目运营、项目管理等内容，针对评估目标分析偏差情况，并为未来运营及管理提出合理化建议等必要内容。

工作拟完成进度及评估流程：

本项目初步工作时间计划如下表所示

（具体计划以项目实际情况和采购方要求调整）：

| 序号 | 工作内容 | 详细内容 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建中期评估报告框架 | 梳理并确定中期评估报告的框架，明确项目资料清单 | 2024年9月中旬 |
| 2 | 调研访谈及资料收集 | 开展调研访谈并收集项目资料，并进行整理分析，确定总体思路和工作方向 | 2024年9月底 |
| 3 | 开展中期评估工作 | 根据项目的预期目标与实际情况开展评估工作；包括投资决策决策评价、实施情况评价、项目运营情况评价、投资效益评价等 | 2024年10月中旬 |
| 4 | 编制《中期评估报告》初稿 | 根据评价的情况编制中期评估报告，报告内容包括但不限于项目基本情况介绍、实施情况评价、运营情况评价、投资情况决策总结与评价、投资效益评价、项目效果与效益评价、项目风险分析与管理评价、项目可复制性评价、项目评价结论及主要经验教训 | 2024年10月底 |
| 5 | 初稿审核，获取审核意见及修改建议 | 提交中期评估报告初稿，经过报告初审获取审核意见和相关修改建议 | 2024年11月初 |
| 6 | 修改完善并出具《中期评估报告》最终稿 | 根据反馈的修改意见，修改完善中期评估报告，形成评估结论，出具《中期评估报告》正式成果文件 | 2024年11月中旬 |
| 7 | 补充协议 | 针对特许经营协议原约定不完整或者不符合现行政策规定的内容，协助政府与社会资本方进行谈判并签订补充协议。 | 2024年11月中旬 |

评估流程图

本项目评估流程如上图所示，按照成立评价项目组→会议沟通，确定中期评估目标→制定评估方案→数据收集→数据分析、形成结论→评价结果、反馈及运用→工作档案建立依次展开。

评估方式：

本项目评估采用案卷研究 、问卷调查、资料收集、数据填报、实地调研、座谈会等形式，收集相关数据及资料，开展中期评估工作，依据确定的实施方案，编制评估报告。评估报告编制完成后，须通过专家评审，审核其完整性、准确性、合法性，若审核未通过，则需重新编制送审。

拟付款方式：

| 付费次序 | 占总金额比例 | 付费条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30% | 提交《中期评估报告》初稿后 |
| 2 | 70% | 根据专家反馈的修改意见，修改完善中期评估报告，形成评估结论，出具《中期评估报告》正式成果文件后 |

# 第四章  评分标准

| 评分项目 | 评标分项及分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（30分） | 证书 | 供应商具备工程咨询单位甲级资信证书得3分（须提供相关证书） | 3 |
|  | 项目负责人 | 项目负责人具有高级及以上职称得3分，具有注册咨询工程师（投资）证书得2分 | 5 |
|  | 项目人员配备 | 拟派项目团队咨询工程师（项目负责人除外）每有1人具有高级及以上职称得1.5分，具备中级职称得1分，满分6分（须提供身份证、职称证） | 6 |
|  | 企业奖项 | 供应商获得过省级及以上工程咨询成果奖，得3分（获得直辖市咨询成果奖的等同于省级奖项）。 | 3 |
|  | 管理体系认证情况 | 供应商提供“ISO系列质量、环境、职业健康安全管理体系”证书，每具备一项得1分，最高得3分。 | 3 |
|  | 企业业绩 | 供应商具有PPP项目或特许经营项目业绩（两评一案，绩效评价，中期评估）或绩效评估咨询业绩。 需提供合同关键页或中标通知书为证明材料）每个业绩得2分，最高得10分。 | 10 |
| 技术部分（30分） | 对本项目的理解和总体思路的分析 | 对本项目的理解和总体思路的分析，重点突出、具有针对性得5-10分；合理可行得3-4分；基本合理可行的得0-2分；未提供不得分 | 10 |
|  | 进度计划安排 | 总进度安排合理得5-10分；整体分工基本科学合理，总进度安排基本合理得3-4分；整体分工合理性一般，工序安排可行性一般，得0-2分；未提供不得分 | 10 |
|  | 质量控制和服务保证措施 | 健全的质量控制体系，明确承诺完成后续技术保障和服务工作并提供完成成熟的相应措施方案5-10分；质量控制体系基本健全，承诺完成后续技术保障和服务工作得3-4分；质量控制体系不健全，承诺完成后续技术保障和服务工作得0-2分；未提供不得分 | 10 |
| 价格部分（40分） | 1.投标报价高于招标控制价的投标将被否决。 2.投标报价C。 3.评标基准价B：所有有效投标报价的最低值为评标基准价 4．报价得分A； A1、投标人报价等于评标基准价的得满分40分； A2、其他投标人报价高于评标基准价的，每高1%，扣0.5分。 当C=B时，A1=40；当C＞B时，A2=40-┃(C-B)/B┃×100×0.5 5.得分数精确到小数点后2位（四舍五入）。报价得分最低得0分。投标报价如经评委会进行算术修正、并经投标人确认后，应以修正后的投标报价计算评标基准价、报价得分和确定实际投标报价。 |  | 40 |

# 第五章  采购合同(样本)

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

3.乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

4.合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1询价文件（项目编号：　　            　）；

4.2中标的询价响应文件；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5采购机构发出的中标通知书；

4.6附件；

4.6.1甲方在询价期间发布的所有补充通知；

4.6.2乙方在投标期内补充的所有书面文件；

4.6.3乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

4.6.4在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见询价文件的要求及乙方询价响应文件中的承诺。

7.付款条件。本合同的付款条件按询价文件规定执行。

8.合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

9.工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在询价文件中有明确规定。

10.合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如询价申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

12.合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	               单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：              法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

# 第六章  响应文件格式

(封面)

询价响应文件

正本/副本

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

年    月    日

附件一、

一、询价书

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目的询价邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并表询价供应商（供应商名称、地址）提交下述询价响应文件。

1.报价表；

2.按询价文件询价须知和技术服务要求提供的有关文件；

3.资格证明文件；

4.其他需要提供的证明文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

- 将按询价文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部询价文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料；

- 与本响应文件有关的一切正式往来信函请寄：__________________________

电话/传真：____________________ 电子函件：________________________

日期：_________ 年_____月_____日

法定代表人或委托代理人（签字）：______________________

供应商名称（盖章）：________________

附件二、

二、报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 询价总报价 | 万元 |
| 服务期限 |  |
| 其他 |  |

注：

本次采购最高限价为人民币26万元，超过采购最高限价按废标处理，恶意低价投标将会降低投标的价格评分或废标处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：______________________

供应商名称（盖章）：________________

报价时间：_______年_____月_____日

附件三、

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名：        性别：          年龄：             职务：

系        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：         （盖单位章）

年           月            日

备注：附法定代表人身份证复印件

法人（负责人）代表授权书

鄂州市水利和湖泊局供排水科：

（询价供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的询价活动，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自		年		月		日至		年		月		日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：							被授权人（签字）：

法定（负责人）代表人（签字）：				身份证号码：

电话：											电话：

粘贴法人代表和被授权人身份证（复印件）

说明：此授权委托书除保留在响应文件中外，还另附一份与被授权人身份证原件一起递交

附件四、

近三年无重大违法记录声明

致：

我公司郑重声明，我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此付全部法律责任。

特此声明。

供应商名称：

法定代表人签字：

日期：   年    月   日

附件五、

未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明

致：

我公司郑重声明，参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内。符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此付全部法律责任。

特此声明。

供应商名称：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日

附件六、

失信被执行人查询结果

备注：依据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，供应商须通过“信用中国”（网址www.creditchina.gov.cn)对供应商企业进行信用查询，供应商企业若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国” 网站查询结果为准。（供应商提供网站查询结果截图证明）。

附件七、

其他资格审查资料（供应商自行补充）

附件八、

供应商认为需要提供的其他商务资料

附件九、

技术方案

对本项目的理解和总体思路的分析

进度计划安排

质量控制和服务保证措施